Radom, dnia 12.05.2017r.                                             
Znak sprawy:  2/2017/ZP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu.”
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 1.
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9, 26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie

REGON:  146989199 NIP: 948-26-00-038
tel. (48) 385-10-00/01  fax. (48) 385-10-03   e-mail: przetarg@mosir.radom.pl
Prowadzący sprawę: Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Radomiu

ul. Narutowicza 9
Adres strony internetowej: http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html
§ 2.
Tryb udzielenia zamówienia.

1) Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”. 

2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
§ 3.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia: 

45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
71220000-6 -  Usługi projektowania architektonicznego
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45212225-9 -  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45100000-8 -  Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 -  Roboty instalacyjne w budynkach
2. Zakres prac  realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1 Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadaszenia kortów tenisowych

1) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków przyłączeniowych, decyzji administracyjnych wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy
2)   projekt koncepcyjny wielobranżowy wraz z wizualizacją

3)  projekt   budowlany  zadaszenia kortów wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna
4)  projekt wykonawczy zadaszenia kortów wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna
5)     kosztorys inwestorski , przedmiar robót  

6)     specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

2.2 Uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie  zadaszonych kortów tenisowych.
1)Minimalne konieczne wymagania dotyczące budowy zadaszenia kortów tenisowych.

a) zadaszenie kortów będzie posiadać następujące parametry techniczne:

- ilość konstrukcji halowych




- 3szt.

-Długość pojedynczego obiektu



- min. 36m

-Szerokość pojedynczego obiektu



- min. 18m

-Powierzchnia zabudowy pojedynczej hali


- ok. 650m2

-Powierzchnia zabudowy łącznie (3 hal)


- ok. 2000m2

-wysokość projektowanych hali (na całej długości)

- min. 8m

-kubatura pojedynczej hali




- ok. 5000m3

-kubatura łącznie





- ok.15000m3
b) wykonanie zadaszenia dla 3 kortów tenisowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. 

Planuje się realizację 3 odrębnych, jednoprzestrzennych, niezależnie działających hal, z zadaszonymi wejściami zlokalizowanymi od strony głównego ciągu komunikacyjnego. Zadaszenia 
kortów mają być zaprojektowane i wykonane w technologii hal – półbeczek z konstrukcją łukową
z drewna klejonego , pokrytych membraną w systemie podwójnej powłoki PCV translucent, z poduszką powietrzną pomiędzy powłokami. Posadowienie hal na stopach fundamentowych. Oświetlenie lampami LED. Ogrzewanie promiennikami na gaz ziemny z możliwością alternatywnego zasilania na propan-butan, bez odprowadzania spalin.
c) wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.                                    
d) wykonanie wszystkich przyłączy.
UWAGA:

Wykonawca wykona układ zasilania gazem  ziemnym  od układu pomiarowego do poszczególnych hal oraz rozprowadzi instalacje gazową w poszczególnych halach do zainstalowanych w nich promienników gazowych.
Do czasu podłączenia przez Zakład Gazowniczy docelowego zasilania gazem ziemnym, Wykonawca ma obowiązek uruchomienia instalacji grzewczej w systemie zasilania gazem propan-butan.
e) prace przygotowawcze, w tym zapewnienie wjazdu dla samochodów ciężarowych, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych i infrastrukturalnych, w tym inwentaryzacja istniejącego fundamentu znajdującego się  w rejonie kortów przeznaczonych do zadaszenia (korty nr 1,2,3 - Załącznik nr 4 do PFU) zlokalizowanego po stronie wschodniej, zabezpieczenie nawierzchni istniejących kortów objętych zakresem przedmiotowych prac, demontaż i zabezpieczenie wyposażenia stałego kortów (siatki, słupki ogrodzenia)

f) usunięcie kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej.

g) usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

h) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

i) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

j) dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją
k) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,

l)  projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;
m) zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na budowę, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.

2.3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompleksowy nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. Autorzy dokumentacji zobowiązani są aktywnie uczestniczyć przy realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją.

2.4 W ramach kompleksowego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować należycie wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi w odpowiednim standardzie i w taki sposób, aby  obiekt sportowy (hala tenisowa) będący ich rezultatem nadawał się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2.5. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji

Uwaga:  Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.

2.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat.
1) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.). 
2) Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności 
(tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót, osoby nie będące kierownikiem zespołu projektowego , projektantami poszczególnych branż itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty przy fundamentach, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz roboty wykończeniowe były  przez  Wykonawcę także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione  na  podstawie umowy o pracę.

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).

3) Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać dostępność realizowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.

§ 3a.
Podwykonawstwo

1.  Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.

1a. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą  w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowiący załącznik do SIWZ projekt umowy. 
§ 4.
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 5.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
§ 6.
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7 .
Termin wykonania zamówienia
Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie nie dłuższym niż 175 dni  od dnia zawarcia umowy, przy czym wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych Zadań wynikał będzie z poniższego terminarza oraz w zakresie Zadania 3 z oferty Wykonawcy:
1) Zadanie 1 -  sporządzenie  koncepcji projektowej dla  zadaszenia kortów tenisowych na Ośrodku BORKI w Radomiu wraz z wizualizacją.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać  to Zadanie w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Oznacza to, że najpóźniej w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie  Zamawiającego kompletną  koncepcję projektową uwzględniającą wszystkie wymagania opisane w SIWZ w szczególności w PF-U.
2) Ustala się, że Zamawiający ma 3 dni na zatwierdzenie przedłożonej koncepcji projektowej, a termin na zatwierdzenie rozpoczyna bieg dopiero od dnia złożenia przez Wykonawcę koncepcji projektowej zgodnej z wymaganiami wynikającymi z  SIWZ.
3)  Zadanie 2 - sporządzenie w oparciu o zatwierdzoną koncepcję projektową kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego w oparciu o sporządzoną dokumentację wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadanie 2 w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej i przedłożonej Zamawiającemu koncepcji projektowej. Oznacza to, że najpóźniej w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć do właściwego organu administracyjnego kompletny i prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletnymi i prawidłowo sporządzonymi załącznikami do tego wniosku , jak również , że potwierdzenie  złożenia tego wniosku przekazać  w tym terminie Zamawiającemu.
4) Ustala się, że procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w oparciu o wniosek złożony przez Wykonawcę (w wykonaniu Zadania 2) wraz z terminem na uprawomocnienie tej decyzji nie przekroczy 68 dni.  Termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez wykonawcę kompletnego i prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletnymi i prawidłowo sporządzonymi załącznikami do tego wniosku.
5) Zadanie 3 - kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo – kosztorysową i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz  zgromadzenie pełnej  dokumentacji odbiorowej wykonanych robót, w szczególności w zakresie  umożliwiającym Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie pozwoleniem na użytkowanie.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadanie 3 w terminie wynikającym ze złożonej Oferty.
1.  Za termin wykonania Zadania 3 lub jego poszczególnych etapów przyjmuje dzień złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy lub jego etapu wraz z przekazaniem jednocześnie pełnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej odpowiednio całego przedmiotu Umowy lub etapu. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru dotyczące wykonanych robót budowlanych dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora nadzoru(koordynatora) o potwierdzeniu należytego wykonania zgłoszonych robót oraz o złożeniu pełnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej zgłoszonych robót.
2.  Po wykonaniu Zadania 3  Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową w szczególności umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:

1) bez wymaganego oświadczenia Koordynatora, lub

2) pomimo faktycznego nie zakończenia prac lub robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, lub

3) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej,

-  nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone. Za skutki zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości określonej w  Umowie.

4. Za termin wykonania robót budowlano – montażowych, w ramach Zadania 3 podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Kierownika Budowy Koordynatorowi gotowości robót do odbioru częściowego.
§ 8.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że  Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 200.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 200.000,00 złotych. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 200 000,00zł. brutto każda, polegających na wybudowaniu co najmniej dwóch hal tenisowych  w konstrukcji łukowej  drewnianej lub stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną wraz z oświetleniem i ogrzewaniem gazowym o  powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600m² każda. 
2) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:

- co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
-   co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
-   co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/ osób spełniających łącznie warunki określone wyżej.

Zamawiający wymaga by imiona i nazwiska w/w osób zostały przez Wykonawcę wskazane w ofercie.
3) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum dwie usługi, które obejmowały wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  co najmniej dwóch hal  tenisowych  w konstrukcji łukowej drewnianej lub stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną wraz z oświetleniem i ogrzewaniem gazowym o  powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600m² każda. 
4) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania tj. w szczególności:
-  co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego – projektant, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej,
-  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,

      -  co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,
Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/ osób spełniających łącznie warunki dot. w/w uprawnień. 
Zamawiający wymaga by imiona i nazwiska w/w osób zostały przez Wykonawcę wskazane w ofercie.
Tam, gdzie, w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2016r. poz. 290 z zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
§ 9a.
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji
W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wzory oświadczeń stanowią zał. do SIWZ.
§ 9b.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;   
2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-3.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiednio do punktu dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

§ 9c.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu.

2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej),
Wzór wykazu podany jest w Załączniku  do SIWZ.

3. Dowodów określających czy roboty budowlane o których mowa w pkt 2 zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej),
Wzór wykazu podany jest w Załączniku  do SIWZ.

5. Dowodów określających czy usługi o których mowa w pkt 4 zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§ 9d.
Dokumenty składane w związku z powoływaniem się na zasoby innych podmiotów

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów.

2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 

Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ.

§ 9e.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Zamawiający informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej w dniu otwarcia ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.
§ 9f.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie:

- art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
§ 10.
Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników:
a) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.:

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej lub

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp, zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 
§ 10a.
Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak ww. dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3a Pzp stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§ 10b.
Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP (tzw. procedura odwrócona).
§ 11.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 Pzp, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

1) w formie pisemnej, lub

2) drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej 2 dni robocze (dni pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.) po upływie wyznaczonego terminu. 

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.
4. Numer faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

5. Tryb udzielania wyjaśnień:

5.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja. 
6.    Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami:

      Robert Pankowski, Paweł Boniecki
      Poniedziałek-Piątek, godz. 800– 1500 
§ 11a.
Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania 

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści protokołu wraz załącznikami. 
§ 12.
Wymagania dotyczące wadium.

1. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00  (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

-  pieniężnej;
- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

-  gwarancji bankowej;

-  gwarancji ubezpieczeniowej lub

-  poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: 64 1240 5703 1111 0010 5572 2370, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w § 15 pkt 1.a) SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej  rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty 

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu     Sp. z o.o.,

b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 Pzp.

41. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1–41 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

§ 13.
Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
§ 14.
Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert i innych dokumentów składanych w postępowaniu.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3a Pzp
4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie Pzp. 

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3a Pzp. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.
4.2. Składane dokumenty muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, zostaną przyjęte zsumowane potencjały w/w wykonawców. 

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia.
5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej, bądź w innych składanych w trakcie postępowania dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

6. Wymagane dokumenty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów trzecich na potencjał których powołują się Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty składane w postępowaniu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).

12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:
a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.;  26-600 Radom , ul. Narutowicza 9, sekretariat. 

b) będą posiadać oznaczenia:
„Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu – Nie  otwierać przed  29.05.2017 roku, godz. 1015".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu.
§ 15.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 29.05.2017 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9; 26-600 Radom, sekretariat
b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.05.2017 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9; 26-600 Radom, sala konferencyjna
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres gwarancji; 
- zawarte w ofertach informacje dot. pozostałych elementów punktacji;

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;
 - warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.

§ 16.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik  do SIWZ.

2. Cena oferty będzie stanowiła sumę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie wszystkich usług w tym prac projektowych, dostaw i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, których minimalny zakres określił Zamawiający w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 
3. Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty wszelkich dokumentów, odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
4.  Cena oferty musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji, wniesienia wymaganego zabezpieczenia, ubezpieczenia budowy, zajęcia pasa drogowego itp.). 
5. Cena powinna uwzględniać wykonie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonych do SIWZ dokumentach, w najszerszym możliwym zakresie wynikającym z treści tych dokumentów.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

7. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie upusty / rabaty, jakich zamierza udzielić zamawiającemu. 
8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót  i szczegółowy kosztorys. Suma wartości podanych w szczegółowym kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w szczegółowym kosztorysie..
9. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w PLN. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. (podatek odwrócony) Wykonawca wraz z ofertą, składa informację, jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

13. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości pozycji lub podatek VAT z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to Zamawiający poprawi taką omyłkę jako oczywistą omyłkę rachunkową. 

14. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności obejmujące koszty:

14.1         projektowania zadaszenia kortów tenisowych;

14.2  wykonania robót budowlanych zadaszenia kortów tenisowych wraz z odtworzeniem elementów uszkodzonych podczas prowadzenia prac do stanu pierwotnego. 
15. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie.
§ 17.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1) Cena oferty -  80 %  (max 80 pkt)
2) Okres udzielonej gwarancji jakości -  10 %  (max 10 pkt)
3) Termin wykonania robót budowlano-montażowych – 10% (max 10 pkt)
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  P(Ci) = Cmin / Ci  x 80 pkt gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. 

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 5 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 5 pełnych lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

3 lata  
– otrzyma 0 punktów P(Gi)

4 lata  
– otrzyma 2,5 punktu P(Gi)

5 lat  
– otrzyma 5 punktów P(Gi)

6 lat  
– otrzyma 7,5 punktu P(Gi)

7 lat i więcej 
– otrzyma 10 punktów P(Gi)

Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.

UWAGA: Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  poniżej 3 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu gwaranci na min. 3 lat.
2.3. Ocena kryterium „termin wykonania robót budowlano-montażowych”- P(Ti)  zostanie obliczona w następujący sposób:

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty terminu  wykonania robót budowlano-montażowych na przedmiot zamówienia w liczbie dni – liczba punktów możliwych do uzyskania – 10pkt.

Termin realizacji należy podawać wyłącznie w dniach.

– Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie termin wykonania robót budowlano-montażowych, gdzie P(Ti) to liczba punktów za kryterium termin wykonania robót budowlano-montażowych :
55 dni  
– otrzyma 0 punktów P(Ti)

54 dni  
– otrzyma 1 punkt P(Ti)

53 dni  
– otrzyma 2 punkty P(Ti)

52 dni  
– otrzyma 3 punkty P(Ti)

51 dni 
– otrzyma 4 punkty P(Ti)

50 dni  
– otrzyma 5 punktów P(Ti)

49 dni  
– otrzyma 6 punktów P(Ti)

48 dni  
– otrzyma 7 punktów P(Ti)

47 dni  
– otrzyma 8 punktów P(Ti)
46 dni  
– otrzyma 9 punktów P(Ti)

45 dni lub krócej 
– otrzyma 10 punktów P(Ti)
P(Ti)  - liczba punktów za kryterium termin realizacji
UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia dot. wykonania robót budowlano-montażowych w terminie  dłuższym niż 55 dni zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2.4. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:

        
P = P(Ci) + P(Gi) + P(Ti)  
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia unormowana w ustawie Pzp.

8. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym  paragrafie. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

§ 18.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 

7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
§ 19.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych;

-  gwarancjach ubezpieczeniowych lub

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.,

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),

c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),

d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

e) wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 20.
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 (art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 21.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. 
§ 21a.
Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści  Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 27 umowy (zał. do SIWZ).

§ 22.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, i dot. postępowań których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
§ 23.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:
1) Wzór druku oferty,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika do oferty,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznika do oferty, 

4) Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty,

5) Oświadczenie (Zobowiązanie) podmiotu trzeciego– wzór załącznika do oferty,

6) Wzór oświadczeń o przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej,

7) Druk wykazu wykonanych robót, 
8) Druk wykazu wykonanych usług
9) Projekt umowy wraz z załącznikami
10)  Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz załącznikami

11)  Aktualna mapa inwentaryzacji geodezyjnej 
§ 25.
Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.mosirradom.pl/nowe-przetargi.html ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 50,00, złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, sekretariat, tel. (048) 385 10 00 w godz. 8 00– 15 00  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym. 

Załącznik do SIWZ
...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/
...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
Ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu.”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości ………………………..……………
(słownie……………………………………………..…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………) zł
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
3. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 3 lat zostanie odrzucona).
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.

4. Oświadczamy, że w/w zamówienie wykonamy w terminach wynikających z SIWZ i oferujemy jednocześnie wykonanie robót budowlano-montażowych (zadanie3) w terminie………….dni.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia dot. wykonania robót budowlano-montażowych w terminie  dłuższym niż 55 dni zostanie odrzucona.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

6. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

8. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności n/w osobami posiadającymi wymagane przez Zamawiającego uprawnienia: 
	IMIĘ i NAZWISKO
	RODZAJ UPRAWNIEŃ

	
	

	
	

	
	

	
	


9. Oświadczamy, że osoby wykonujące niesamodzielne czynności  (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót, osoby nie będące kierownikiem zespołu projektowego, projektantami poszczególnych branż itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty przy fundamentach, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz roboty wykończeniowe będą  przez  Wykonawcę  -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione  na  podstawie umowy o pracę.
10. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

11. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych zostało wniesione w formie ........................................................................ 
Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr .........................................................................................

12. Roboty, prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale n/w podwykonawców* (przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców):
	Nazwa (firma) podwykonawcy
	Część zamówienia:
	Szacunkowa % wartość części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę względem całości zamówienia:

	
	
	                           %

	
	
	                           %

	
	
	                           %

	
	
	                           %


13. Oświadczamy, że Wykonawca:

	
	Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne jednoznaczne oświadczenie w przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w odpowiednim polu.

	JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
(tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro):
	

	NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro):
	


Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców.
14. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 

15. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46  ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

17.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................



............................................................................


 /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do oferty
Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1, oraz pkt 8 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ……………………...……. r. 








……………………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

         …………………………………………

          (podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
 ………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik do oferty

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. niniejszego postępowania.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZW. Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….……………, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)
Załącznik do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z póź. zm.).
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:


a) …................................................................................................................................


b)
…...............................................................................................................................

c)
….................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Będąc upoważnionym do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), odda Wykonawcy
………………………………………………...…………………………………………………
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędne zasoby dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”
Jednocześnie informuję, iż:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 (Konieczne jest podanie informacji dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niezbędne jest podanie informacji czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą).
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Zał. do SIWZ
Nazwa wykonawcy(ów): 
...........................................................................................................

Adres:
...........................................................................................................
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: 
„Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu ”oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane roboty budowlane, o których mowa w § 8 ust.3 pkt. 1). SIWZ :
	L.p.
	Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym 
(m²)
	Czas realizacji (data)
	Wartość wykonanych robót
	Nazwa zamawiającego

	
	
	  Rozpoczęcie
	Zakończenie
	
	

	
	
	
	
	
	


…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Wzór załącznika do SIWZ

Nazwa wykonawcy(ów): 
..............................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu” , oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane usługi, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 2) SIWZ :
	L.p.
	Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym
(m²)
	Czas realizacji (data)
	Nazwa zamawiającego

	
	
	Rozpoczęcie
	Za  Zakończenie
	

	
	
	
	
	


	...........................................................
	…………………...........................................................

	/miejscowość, data/
	/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela    wykonawcy(ców)




Wzór załącznika  do oferty
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2017 r.

PEŁNOMOCNICTWO
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu”, w którym Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Radomiu  jest zamawiającym, my niżej podpisani: 

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  …………………………………………
  (imię i nazwisko)






ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 
............................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)


Wykonawca  ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ................................................................................................................


(imię i nazwisko)
(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ................................................................................................................


(imię i nazwisko)
(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz 

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ...........................................................................................................


(imię i nazwisko)
(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ..............................................................................................................


(imię i nazwisko)
(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do SIWZ - Projekt Umowy

UMOWA  NR ............. 2017

dalej „Umowa”

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu;  ul. Narutowicza 9, kod 26-600 , woj. mazowieckie
REGON:  146989199 NIP: 9482600038

reprezentowaną przez Pana Grzegorza Jandułę - Prezesa Zarządu Spółki

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

 reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wykonaj pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych  na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu  ”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),  Strony zawierają Umowę treści następującej:
§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  zaprojektowaniu i wykonaniu zadaszenia kortów tenisowych  na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu  oraz, że w związku z wyborem oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę zleca Wykonawcy  zgodnie z treścią Umowy kompleksowe wykonanie zamówienia w następującym zakresie:

1) sporządzenie w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy (dalej „PF-U”) załączony do SIWZ koncepcji projektowej w zakresie zadaszenia kortów tenisowych na Ośrodku BORKI w Radomiu – Zadanie 1,
2)  w oparciu o koncepcję, o której mowa w pkt 1 i P F-U sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego w oparciu o sporządzoną dokumentację wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę – Zadanie 2,
3) kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz  zgromadzenie i sporządzenie pełnej  dokumentacji odbiorowej wykonanych robót, w szczególności w zakresie  umożliwiającym Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie pozwoleniem na użytkowanie – Zadanie 3,
2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wykonania realizację zlecenia (zamówienia) jak również, że wykona Umowę  zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej „Oferta”) oraz  zgodnie z treścią sporządzonej przez Zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Zaprojektowanie i wykonaniu zadaszenia kortów tenisowych  na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu  ” specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ) i załączonych do tej specyfikacji załączników, w szczególności: Programu Funkcjonalno - Użytkowego  mając na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów przedsięwzięcia.

3. Oferta oraz  SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część Umowy. Dokumenty te (Oferta, SIWZ wraz z załącznikami oraz dokument Umowy) wzajemnie się uzupełniają, co oznacza, że obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja zadań wynikających z Umowy w najszerszym zakresie wynikającym z treści tych dokumentów. Ewentualne wątpliwości bądź wzajemne sprzeczności występujące w treści tych dokumentów należy interpretować (rozstrzygać) mając na uwadze optymalną realizację celów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

4.  Na potrzeby wykonania i rozliczenia zmówienia Zamawiający podzielił je na trzy odrębne opisane w ust. 1 zadania, których  należyte wykonanie jest obowiązkiem Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, ważne przeszkolenie stanowiskowe i z zakresu BHP oraz uprawnienia wymagane przez odnośne aktualnie obowiązujące przepisy – gwarantującymi należyte wykonanie Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

6. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne, czy prawne które mogą uniemożliwić należyte wykonanie Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce zbliżonej do zamówienia będącego przedmiotem Umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy oraz, że przyjmuje do wiadomości, że zasadniczym i głównym zobowiązaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych  w standardzie  i stanie umożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem wymagań opisanych w SIWZ i załącznikach do SIWZ, jak również  przekazanie tak wykonanego obiektu Zamawiającemu.

9. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy, w szczególności, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Niego stanowić będzie podstawę do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie z SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz, że zrzeka się niniejszym  prawa do późniejszego powoływania się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.

11. Wykonawca oświadcza, że SIWZ wraz załącznikami są wystarczające dla potrzeb wykonania Umowy i umożliwiają należyte, w tym terminowe wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy.

§ 2

1. Wykonawca, działając na zlecenie Zamawiającego, zobowiązuje się kompleksowo wykonać zamówienie zarówno w  zakresie poszczególnych zadań opisanych w § 1 ust. 1, szczegółowo opisanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ (przedmiot Umowy).

2. Zadaszenie kortów, o którym mowa w § 1 ust. 1 (dalej „Zadaszenie”), Wykonawca zobowiązany jest zrealizować  w zakresie niezbędnym do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. W ramach kompleksowego wykonania Zadania 2, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na podstawie  zatwierdzonej koncepcji oraz P F-U dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożyć w imieniu Zamawiającego na podstawie sporządzonej dokumentacji kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami PF-U załączonego do SIWZ i zapisami dokumentu SIWZ, przyjmuje się, iż obowiązkiem Wykonawcy jest  wykonanie Umowy w sposób optymalny dla Zamawiającego, w najszerszym z możliwych zakresie, mając jednocześnie na uwadze, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem podejmowanych przez Wykonawcę czynności jest  zaprojektowanie i wykonanie Zadaszenia w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu  prawidłowe korzystanie z zadaszonych kortów tenisowych.

5. Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać wszelkie informacje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne dla należytego wykonania Umowy, w szczególności zobowiązany jest do wykonania wszelkich  prac  i obowiązków , między innymi związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  przygotowaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej w tym na potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego Zadaszenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadaszenie  z najwyższą starannością , w szczególności wykonać wszelkie roboty, usługi i dostawy objęte przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i  normy oraz w terminach wynikających z Umowy.

7. W celu uniknięcia  wątpliwości Strony postanawiają, że w zakresie zobowiązania Wykonawcy znajdują się wszelkie roboty , prace i działania, które wynikać będą z SIWZ, w tym z PF-U   i zapisów niniejszej Umowy, a które Wykonawca musi zrealizować uwzględniając aktualną wiedzę techniczną, sztukę budowlaną,  standardy sporządzania dokumentacji projektowej, technologię prowadzenia robót, przepisy Prawa budowlanego, oraz wymagania wynikające z  innych obowiązujących przepisów prawnych.

8.  W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy na zasadach określonych w §16 ust. 8 SIWZ.
9. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys na zasadach określonych  w §16 ust. 8 SIWZ.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w ust 8. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę postępu prac/robót Wykonawca może dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga akceptacji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej „Koordynator”)  lub osobistej akceptacji Zamawiającego, z tym, że aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonana w tym trybie nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy i jego etapów określonych w SIWZ ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w§13 ust. 1 Umowy.

§ 3

5. Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie nie dłuższym niż 175 dni  od dnia zawarcia umowy, przy czym wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych Zadań wynikał będzie z poniższego terminarza oraz w zakresie Zadania 3 z oferty Wykonawcy:
1) Zadanie 1 -  sporządzenie  koncepcji projektowej dla  zadaszenia kortów tenisowych na Ośrodku BORKI w Radomiu.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać  to Zadanie w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Oznacza to, że najpóźniej w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie  Zamawiającego kompletną  koncepcję projektową uwzględniająca wszystkie wymagania opisane w SIWZ w szczególności w PF-U.
2) Ustala się, że Zamawiający ma 3 dni na zatwierdzenie przedłożonej koncepcji projektowej, a termin na zatwierdzenie rozpoczyna bieg dopiero od dnia złożenia przez Wykonawcę koncepcji projektowej zgodnej z wymaganiami wynikającymi z  SIWZ.
3)  Zadanie 2 - sporządzenie w oparciu o zatwierdzoną koncepcję projektową kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego w oparciu o sporządzoną dokumentację wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadanie 2 w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej i przedłożonej Zamawiającemu koncepcji projektowej. Oznacza to, że najpóźniej w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć do właściwego organu administracyjnego kompletny i prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletnymi i prawidłowo sporządzonymi załącznikami do tego wniosku , jak również , że potwierdzenie  złożenia tego wniosku przekazać  w tym terminie Zamawiającemu.
4) Ustala się, że procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w oparciu o wniosek złożony przez Wykonawcę (w wykonaniu Zadania 2) wraz z terminem na uprawomocnienie tej decyzji nie przekroczy 68 dni.  Termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez wykonawcę kompletnego i prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletnymi i prawidłowo sporządzonymi załącznikami do tego wniosku.
5) Zadanie 3 - kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo – kosztorysową i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz  zgromadzenie pełnej  dokumentacji odbiorowej wykonanych robót, w szczególności w zakresie  umożliwiającym Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie pozwoleniem na użytkowanie.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać Zadanie 3 w terminie wynikającym ze złożonej Oferty, tj. w terminie …... dni od dnia uprawomocnienia  decyzji o pozwolenie na budowę.
6.  Za termin wykonania Zadania 3 lub jego poszczególnych etapów przyjmuje dzień złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy lub jego etapu wraz z przekazaniem jednocześnie pełnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej odpowiednio całego przedmiotu Umowy lub etapu. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru dotyczące wykonanych robót budowlanych dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora nadzoru(koordynatora) o potwierdzeniu należytego wykonania zgłoszonych robót oraz o złożeniu pełnej dokumentacji odbiorowej dotyczącej zgłoszonych robót.
7.  Po wykonaniu Zadania 3  Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową w szczególności umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

8. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:

1) bez wymaganego oświadczenia Koordynatora, lub

2) pomimo faktycznego nie zakończenia prac lub robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, lub

3) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej,

-  nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone. Za skutki zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości określonej w  Umowie.

9. Za termin wykonania robót budowlano – montażowych, w ramach Zadania 3 podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Kierownika Budowy Koordynatorowi gotowości robót do odbioru częściowego.

§ 4

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Z zastrzeżeniem § 6, porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy odbywać się będzie  poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji  przesyłanej na adres siedziby (lub do doręczeń), wskazany adres e- mail lub  wskazany numer fax.

§ 6

1. Ustala się, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca  zobowiązany jest organizować narady. Narady organizacyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie. Z każdej narady przedstawiciel Wykonawcy lub wyznaczona pod jego nieobecność inna osoba, zobowiązany jest sporządzić protokół, a  po jego odczytaniu i podpisaniu przez uczestników narady przekazać jego uwierzytelnioną (przez siebie) kserokopię  Zamawiającemu. Niezależnie od obowiązku protokołowania na potrzeby dokumentowania  realizacji Umowy dopuszcza się nagrywanie przebiegu narad przez jej uczestników.

2. W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, kierownik zespołu projektowego (na etapie sporządzania dokumentacji projektowej – później w razie potrzeb), kierownik budowy (na etapie realizacji robót budowlanych), kierownicy aktualnie wykonywanych robót (na etapie realizacji robót budowlanych). Ponadto w naradach maja prawo uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego lub Wykonawcy.  Celem narad organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących projektowania i  wykonania robót. Szczegółowe terminy narad organizacyjnych ustalał będzie Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, kierownikiem zespołu projektowego (na etapie sporządzania dokumentacji projektowej) i Kierownikiem budowy (na etapie realizacji robót budowlanych)

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy lub w przypadku  jego  nieobecności przez  inną osobę wskazaną przez Wykonawcą. Protokoły z narad organizacyjnych po ich sporządzeniu i podpisaniu przechowywać będzie Zamawiający, który na wniosek kierownika budowy zobowiązany jest udostępnić protokół celem zapoznania się lub wykonania kserokopii.

§ 7

Na wniosek Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac projektowych lub robót budowlanych, za zgodą Zamawiającego mogą być dokonywane zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do przewidzianych w Programach Funkcjonalno - Użytkowych. Zmiany dopuszcza się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Program Funkcjonalno – Użytkowy, co potwierdzi zarówno autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego jak również Koordynator.  W tym przypadku Wykonawca przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami) wraz ze stanowiskiem  projektanta - autora Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Koordynatora   celem zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie nie mogą wpływać na podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy, nie mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych oraz skracać okresu udzielonej gwarancji jakości. Zmiany dokonane w tym trybie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia Aneksu

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie Wykonawcy (po wykonaniu Zadania 2), w terminie 3 dni od dnia złożenia  przez Wykonawcę wniosku o przekazanie  terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru  ze strony autora Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),

4) odbiór wykonanych prac i robót oraz zapłata za wykonane i odebrane prace/roboty  na warunkach określonych w Umowie,

5)  udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prowadzenie budowy.

§ 9

1. W zakresie  obowiązków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach poszczególnych zadań Wykonawca:

1) wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) uzyska wszystkie niezbędne i przydatne dla należytego wykonania prac projektowych warunki, opinie, uzgodnienia i zezwolenia (decyzje). Wykonawca zobowiązany jest   uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie budowy, np. pozwolenie na budowę, gdzie w tym celu Wykonawca zobowiązany jest m.in. przygotować i złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia.

3) wykona w razie konieczności badania i pomiary uzupełniające, odwierty  geologiczne.

4) wykona wszelkie ekspertyzy i dokumenty, niezbędne do uzyskania zezwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5) zapewni nadzór autorski projektanta w zakresie wynikającym ustawy Prawo budowlane,

6) uzyska niezbędne warunki dostawy mediów, w tym energii elektrycznej oraz wszelkich innych warunków wymaganych przepisami prawa dla realizacji tego typu zamierzenia budowlanego. Jeżeli wydane warunki wymagać będą poniesienia nakładów inwestycyjnych ryzyko poniesienia tych nakładów (w tym ich kosztów) w ramach niniejszej Umowy obciąża Wykonawcę.

Uwaga : Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska warunki przyłączeniowe instalacji gazowej w uzgodnieniu z Zakładem gazowniczym w Radomiu. Opłaty wynikające z umowy przyłączeniowej obciążają Zamawiającego.
7) uzyska niezbędne mapy, w tym mapy do celów projektowych, zawierające inwentaryzację terenu wraz z sieciami uzbrojenia podziemnego,

8) uzyska wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz z dokumentów planistycznych,

9) zapewni pełną obsługę geodezyjną,

2. Przekazując  Zamawiającemu wykonaną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest złożyć również:

1) pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) pisemne oświadczenie, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Zmawiający zastrzega sobie prawo konsultowania na bieżąco proponowanych rozwiązań, w trakcie realizacji prac projektowych.

4. W ramach prac projektowych przy realizacji Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami  w min. 3 egzemplarzach (zgodnie z zapisami w SIWZ, z tym, że kosztorys  inwestorski i przedmiar  robót po 2 egz)  w wersji papierowej, a także w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf lub doc. na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub pendrive) oraz uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę. Przekazanie powyższej dokumentacji, w skład której wchodzić musi również decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę  i jej odbiór  przez Zamawiającego stanowić będzie potwierdzenie  wykonania obowiązków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i podstawę do zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. Poza  3 ww. egzemplarzami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze projektów (2) na potrzeby złożenia do organu architektonicznego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

§10

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie  dokumentacji całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji oraz prawo własności nośników, na jakich dokumentację przekazano Zamawiającemu.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonaną dokumentację i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym.

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

1) utrwalenie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi,

2) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi niezależnie od ilości egzemplarzy,

3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez względu na przeznaczenie,

4) wprowadzenie do pamięci komputera,

5) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie,

6) rozpowszechnienie w ten sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do dokumentacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie,

7) publiczne odtworzenie i wykonanie,

4. Wykorzystanie dokumentacji na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w m.in. następujących formach:

1) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach (opracowaniach) innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów,

2) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skali proporcji, czcionek, kadrowania,

3) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów.

5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Zamawiający uprawniony jest do dokonywania  dowolnych zmian w dokumentacji,  zarówno w zakresie treści (zmian istotnych jak i nieistotnych) jak  również w zakresie formy, samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, a w każdym przypadku bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody autora dokumentacji oraz wykorzystywania tak zmienionej dokumentacji w sposób opisany w ust 2 – 4. Uprawnienie, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nabywa z dniem zakończenia realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę (z chwilą sporządzenia protokołu odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu).

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do dokumentacji.

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja  nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę z tytułu ww. roszczeń osoby trzeciej Wykonawca obowiązany jest do jej pokrycia.

8. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w dokumentacji dokonanych po jej odbiorze przez Zamawiającego i przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich, ustala się, że z chwilą wprowadzenia przyjętych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji Zamawiający nabywa do zmienionej dokumentacji takie same uprawnienia, autorskie prawa majątkowe, w tym zależne i na takich samych polach eksploatacji jak opisane w ust. 1- 7.

9. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji, o których mowa w ust. 5 i w konsekwencji zlecenia wykonania robót na podstawie tych zmian podmiotowi innemu niż Wykonawca, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości ulega odpowiedniemu ograniczeniu, do zakresu nie objętego przedmiotową zmianą.

§ 11

1. W trakcie realizacji  zamówienia Wykonawca może wprowadzać zmiany w sporządzonej dokumentacji, o ile nie  naruszają one wymagań i zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia , w tym  w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

2. O zamiarze wprowadzenia  zmiany Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i Koordynatora, a po jej wykonaniu przekazać Zamawiającemu zmienioną dokumentację w ilościach  wymaganych jak dla dokumentacji zmienianej.  Z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiający nabywa do niej prawa (w tym autorskie) w takim samym zakresie jak do dokumentacji zmienianej.

3.  Jeżeli zmiany wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień lub/i przeprowadzenia postępowań administracyjnych  wprowadzenie zmian może nastąpić  dopiero po  uzyskaniu tych  uzgodnień i/lub przeprowadzeniu postępowań administracyjnych.

§12

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonania robót budowlanych należy:

1) kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

2) wykonanie poszczególnych etapów robót budowlanych w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, zapewnienie kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót branżowych,

3) wygrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie i monitorowanie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót. W ramach monitorowania terenu budowy Kierownik budowy lub inna upoważniona przez niego osoba, zobowiązany jest prowadzić codzienną imienną ewidencję osób przebywających na budowie wraz ze wskazaniem ich roli na budowie, a w przypadku gdy jest to pracownik podwykonawcy również ze wskazaniem tej okoliczności i nazwy podwykonawcy,

4) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

5) stała współpraca z Zamawiającym i Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym uzgadnianie elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia,

6) zawiadamianie Koordynatora o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie,

7) przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż., zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

8) zabezpieczenie sprawnych maszyn i urządzeń oraz  regularnych dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

10) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z odbiorami w tym z  końcowym odbiorem przedmiotu Umowy,

11) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót, usług i dostaw,

12) zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy,

13) czyszczenie dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy a naniesionych przez sprzęt Wykonawcy. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego itp. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych na teren budowy, chodników, dróg okalających osiedli mieszkaniowych oraz innych dróg po których porusza się sprzęt Wykonawcy lub zatrudnionego podwykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy spowodowane przez ten sprzęt muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte. W przypadku nie wykonywania ww. obowiązków Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej  w wysokości 1000 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego obowiązku, niezależnie od obowiązku Wykonawcy do usunięcia zabrudzeń i zniszczeń.

14) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez działalność własną lub podwykonawcy. Działalność wykonawcy lub podwykonawcy związana z wykonywanymi robotami, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska,

15) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy w tym geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

16) wykonywanie  prac ziemnych pod nadzorem geologicznym. Koszty z tytułu nadzoru geologicznego  poniesione z tego tytułu również obciążają Wykonawcę,

17)  posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z pracami i robotami, których dotyczy niniejsza Umowa i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

18) odprowadzanie wody i ścieków z terenu budowy. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają Wykonawcę,

19) uzyskanie wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień  niezbędnych do prowadzenia robót,

20) wykonanie uzgodnienie i wdrożenie projektów tymczasowej organizacji ruchu niezbędnych do prowadzenia robót,

21)  likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z tym iż likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego,

22) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania , obsługi i konserwacji zamontowanych  urządzeń lub dostarczonego sprzętu. Szkolenia należy przeprowadzić w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

23)  zapewnienie wszystkim zaangażowanym na budowie pracownikom i innym osobom odzieży roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraźnym, z daleka ( minimum 20 m) widocznym oznaczeniem firmy wykonawcy lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przy wykonywaniu wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500 złotych za każde stwierdzone naruszenie w tym zakresie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie prowadzenia robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca usuwa na własny koszt i ryzyko.

§ 12a.

Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań

1. Wykonawca potwierdza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosownych zapisów §3 ust.4 SIWZ,  wszystkie osoby wykonujące niesamodzielne  czynności  (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót osoby nie będące kierownikiem zespołu projektowego, projektantami poszczególnych branż itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty przy fundamentach, montażowe, konstrukcyjne, instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz roboty wykończeniowe, będą przez Wykonawcę lub podwykonawcę  zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca począwszy od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia wszelkich robót zobowiązany jest każdego dnia prowadzonych robót sporządzać sprawozdania dotyczące zaangażowania pracowników i innych osób przy wykonywaniu będących przedmiotem Umowy robót.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest sporządzać  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Sprawozdania te musza zawierać pełną informację o ilości osób zaangażowanych w danym dniu przy robotach i pracach na terenie budowy, w tym o ilości godzin, w których dane osoby lub grupy osób  wykonywały zadania na terenie budowy, ze wskazanie czy osoby wykonujące czynności zostały zatrudnione na podstawie umowę o pracę czy też zaangażowane na podstawie innego stosunku prawnego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy dodatkowo wskazać nazwę ich pracodawcy (wykonawca lub podwykonawca), a w przypadku osób zaangażowanych bez umowy o prace należy wskazać tytuł zaangażowania i charakter wykonywanych czynności.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 8 rano następnego dnia roboczego w formie elektronicznej na adres email przetarg@mosir.radom.pl
5. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza osobiście sporządzać sprawozdań, to wówczas  na etapie przekazania placu budowy zobowiązany jest wyznaczyć spośród swojej kadry inną osobę upoważnioną (np. kierownik budowy, pracownik wykonawcy) do wykonywania obowiązków w tym zakresie. Zmiana osoby może nastąpić w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać sprawozdania z zachowaniem należytej staranności, w sposób precyzyjnie odzwierciedlający stan faktyczny istniejący na budowie. Zakazane jest zamieszczanie w sprawozdaniach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków w zakresie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w ustępach  2-6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia następujących kar umownych:

1) za każde stwierdzony przypadek zamieszczenia w sprawozdaniu informacji niezgodnych ze stanem faktycznym  (nieprawdziwych, niepełnych) - 1000 złotych;

2) za  zwłokę w dostarczeniu (przesłaniu mailem) sprawozdania 100 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki każdego poszczególnego sprawozdania.

8. W przypadku wątpliwości co do treści zawartych w sprawozdaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedłożenia dowodów potwierdzających informacje zawarte w sprawozdaniu, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia wystąpienia o takie wyjaśnienia i/lub dowody.

9. Zamawiający może w każdym czasie  weryfikować złożone sprawozdania, w szczególności w trakcie pobytu na terenie budowy.

10. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 7, w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może  odstąpić od umowy lub pozostałej do wykonania jej części. Odstąpienie takie będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę i stanowiące podstawę do naliczenia Wykonawcy dodatkowej kary umownej za odstąpienie.

11. Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu  w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż  2 (dwa) dni,  z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

12. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń zawartych w złożonych sprawozdaniach lub innych uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zaangażowania pracowników i innych osób na budowie, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli w ty zakresie  przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych (słownie: ................................................................................... .........................................), w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych ,

z czego:

1) za wykonanie zadania 1 i 2  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

2) za wykonanie zadania 3  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy opisanego w SIWZ nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 skalkulował z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz , że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, w szczególności  ryzyko wykonania zadania w standardzie zapewniającym trwałość i jakość Zadaszenia oraz udzieloną gwarancję jakości, ryzyko uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych warunkujących prowadzenie robót

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  uwzględnia wszystkie koszty należytego wykonania Umowy, w tym między innymi koszty:

1) wykonania robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania Zadaszenia,

2) wykonania i utrzymania robót tymczasowych,

3) uzyskanie wymaganych Umową oraz przepisami prawa pozwoleń, uzgodnień i decyzji,

4) zużycia mediów ( wody i elektrycznej),

5) wywozu i utylizacji odpadów.

5.  Zmiana  przedmiotu Umowy (ograniczenie lub rozszerzenie zakresu) wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy.

6. W przypadku zlecenia robót dodatkowych, ich wartość  ustalona zostanie w oparciu o wartości kosztorysowe przyjęte przez Wykonawcę w sporządzonej dokumentacji,    a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny materiałów i sprzętu nie wyższe jednak niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia, przy uwzględnieniu stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku  takich samych jak w kosztorysie.

7. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o   wartości kosztorysowe przyjęte przez Wykonawcę w sporządzonej dokumentacji.

8.  Zapłata za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej Umowy.

§ 14

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy. Jeżeli kierownik budowy  posiada upoważnienie Wykonawcy w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa budowlanego, Wykonawca powinien ten fakt ujawnić Zamawiającemu.

2. Przedstawicielem Zamawiającego dla potrzeb realizacji Umowy jest Koordynator, który jest kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatorem nadzoru  sprawowanego przez Zamawiającego nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, zmiany Umowy, zmiany sposobu wykonania Umowy lub inne istotne dla realizacji Umowy sprawy wymagają również osobistego udziału i stanowiska Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie wyznaczyć innego ( zmienić lub wyznaczyć dodatkowego) swojego przedstawiciela dla potrzeb realizacji Umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót, usług lub dostaw będących przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile zlecenie  nastąpi  na warunkach opisanych w § 22.   Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą niezbędna jest akceptacja umowy przez Zamawiającego.

§ 15

Nadzór nad wykonaniem i kontrola  jakości

1. W celu kontroli postępu i jakości robót, dostaw i usług Zamawiający powoła zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznacza koordynatora tego zespołu, który działać będzie jako upoważniony przedstawiciel Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, chyba, że z treści Umowy wynika zastrzeżenie kompetencji (uprawnień) do osobistej decyzji Zamawiającego (np. zmiana Umowy, odbiór końcowy, zapłata wynagrodzenia). W ramach zadań zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego działając pod przewodnictwem koordynatora kontroluje i nadzoruje wykonanie zadania przez Wykonawcę, w szczególności inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są realizować zadania  przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego przepisami prawa, w tym przepisami  Prawa budowlanego.

2. O fakcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Koordynator powiadomi każdorazowo Zamawiającego oraz w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek przedstawi Zamawiającemu wniosek o odstąpienie od Umowy z tego tytułu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty dokonania wpisu przez Wykonawcę.

4. O wykrytych wadach w wykonanych robotach inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamiać będzie niezwłocznie Wykonawcę lub Kierownika budowy. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

5. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

6. Każdorazowe usunięcie wad i usterek wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wówczas Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z pięciodniowym wyprzedzeniem.

8. Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających    z  dokumentacji   projektowej   oraz  odpowiadać  obowiązującym  normom   i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał inspektor nadzoru inwestorskiego. Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sprawdzenia (zbadania) na własny koszt.

§ 16

Zasady i terminy dokonywania odbiorów robót budowlanych (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy).

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego, każdorazowy odbiór wykonanych robót, usług lub dostaw bądź częściowy bądź końcowy dokumentowany jest stosownym protokołem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest wpisem do dziennika budowy przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy). Zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (oraz robót w toku) jest dokonywane przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiór częściowy  polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót, usług lub dostaw objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Koordynator nie częściej niż raz na  trzy tygodnie. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót lub samoistnej części elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. O wykonaniu elementów robót podlegających odbiorowi częściowemu, Wykonawca zawiadamia Koordynatora. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje wykaz wykonanych robót  w zakresie wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego.  Koordynator wyznacza datę dokonania odbioru częściowego nie później niż 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Koordynator odmawia dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia Wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Protokół odbioru częściowego sporządza Wykonawca na wzorze dostarczonym przez Koordynatora.

3. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy  i podlega następującej procedurze:

1) Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania zakończenia całości obydwu zadań, objętych przedmiotem Umowy kierownik budowy zgłasza Koordynatorowi, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in: dziennik budowy, inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian, protokoły z badań instalacji, certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych.

2) W przypadku ustalenia faktycznego zakończenia  Zadania 3 Koordynator w terminie max. 3 dni dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Koordynator pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Koordynatora, że zadanie nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Koordynator wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego (w siedzibie) przez Wykonawcę pisemnego  zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Koordynatora o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Jeżeli Zamawiający (komisja odbiorowa) podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot Umowy (obiekt) zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Koordynatora gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Koordynatora Wykonawca zobowiązany jest zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej.

§ 17

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie max 7 dni od dnia odbioru (częściowego, końcowego) oraz potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty, dostawy i usługi  związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:

1) fakturowanie częściowe:

- za wykonanie Zadania 1 i 2  - płatność jednorazowa po wykonaniu Zadania 2;

- za wykonane roboty budowlano - montażowe - nie częściej niż raz na trzy tygodnie. Fakturowanie częściowe obejmować będzie wykonany i odebrany odbiorem częściowym przez Koordynatora zakres robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót do łącznej kwoty nie wyższej niż 80 %  łącznej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust 1 Umowy. Wartość płatności częściowych (faktur częściowych) wystawionych do zapłaty nie może również przekroczyć kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego i wartości  robót wynikających z  dokonanego przez Koordynatora odbioru częściowego,

2) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).

3)  termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (pod względem formalnym i merytorycznym), potwierdzonej przez Koordynatora na podstawie protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
5. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest złożyć  dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział przy realizacji przedmiotu Umowy.

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde przekroczenie terminu obowiązującego na wykonanie   poszczególnych Zadań, o którym mowa w§3 Umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara zostanie naliczona odrębnie za każdy przypadek przekroczenia terminu.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  w wysokości pięciokrotnej wartości tej wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzonego naruszenia obowiązków umownych w wysokości 1 000 złotych za każde stwierdzone naruszenie. Kara z tego tytułu nie przysługuje  jeżeli dane naruszenie stanowi samodzielna podstawę do naliczenia innej kary przewidzianej w niniejszej Umowie. Kara, o której mowa w niniejszym ustępie przysługuje  dopiero w przypadku gdy Wykonawca  został uprzednio wezwany do zaniechania naruszeń i do wezwania w wyznaczonym terminie się nie zastosował.

4. Odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Jeżeli kwota kar umownych  nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 19

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż  7 (siedem) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 30  dni w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje prace projektowe lub roboty na okres dłuższy niż 10 dni,

2) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub  został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru, dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w niniejszym punkcie.

3) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie Umowy

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

 6) Wykonawca pozostaje w zwłoce dłużej niż 15 dni w przedłożeniu Zamawiającemu  sporządzonego  harmonogramu rzeczowo – finansowego,

3.W przypadku odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy/ prac projektowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót/prac według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Koordynatora lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę rozliczenia między Stronami, a w przypadku prac projektowych również podstawę do przeniesienia praw majątkowych do wykonanej dokumentacji.  W przypadku sporu stron, co do prawidłowości sporządzonej inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np. biegłemu z listy sądu, rzeczoznawcy budowlanemu), którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między stronami. W przypadku gdy dokonana przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi zakwestionowane przez Zamawiającego  nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zrefundować Zamawiającemu koszty zlecenia inwentaryzacji przez podmiot trzeci. Wykonawca ma obowiązek  przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanego przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od pozostałej do wykonania części Umowy, Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia udziela Zamawiającemu na ten  wykonany zakres przedmiotu Umowy gwarancji jakości na warunkach określonych w§ 21 Umowy.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej części ponosi Strona, której działania lub zaniechania były źródłem decyzji o  odstąpieniu.

6. Odstąpienie od Umowy lub jej pozostałej do wykonania częsci nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych.
§ 20

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 10 % wartości Umowy (wg § 13 ust. 1), tj. w wysokości ................................. złotych (słownie: ............................ ......................... ............................................... złotych).

2. Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2¹. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W przypadku, jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia roszczeń z tego tytułu , w tym roszczeń wynikających z rękojmi za wady lub/i udzielonej gwarancji jakości.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 21

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, w tym przyjętych rozwiązań projektowych, jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót, dostaw czy usług lub uczynią obiekt sportowy (halę sportowo – widowiskową i stadion piłkarski) nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy, na okres ....................................  Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego.

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

1) raz na rok na miesiąc przed upływem każdego roku udzielonej gwarancji,

2) na dwa miesiące przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

3) na wniosek Wykonawcy.

W każdym ww. przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek powstałych w wykonanych robotach budowlanych. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powstałych w wykonanych robotach bez względu na związane z tym koszty.

7. W razie nie usunięcia wad i usterek powstałych w wykonanych robotach w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

8. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek powstałych w wykonanych robotach  w terminie wyznaczonym na ich usunięcie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy tytułem kary umownej, kwotę w wysokości 0,5 % wartości brutto kosztów usunięcia wady lub usterki za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub/i usterek do dnia ich faktycznego usunięcia, a w przypadku gdy Zamawiający  na skutek zwłoki Wykonawcy zleci usunięcie zastępcze - do dnia zlecenia  zastępczego usunięcia wad lub/i usterek.

81. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i elementy wyposażenia objęte są gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę na warunkach jak dla całego przedmiotu Umowy, niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć (naprawić) wszystkie wady, usterki i  uszkodzenia wykryte podczas użytkowania i eksploatacji urządzeń i wyposażenia w tym usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie  zgodnego z instrukcją/przeznaczeniem korzystania z urządzeń i wyposażenia.

9. Naprawy gwarancyjne urządzeń i wyposażenia  będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu użytkowania.

10. Zgłoszenia wad, usterek, uszkodzeń będą przekazywane przez Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczone, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem. Czynności związane z usunięciem wad, usterek, uszkodzeń elementów wyposażenia i urządzeń winny być podjęte przez Wykonawcę  w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia.

11. Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzeń) urządzeń i wyposażenia nie może przekroczyć 5 dni od daty zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  z zastrzeżeniem, że  jeżeli wady, uszkodzenia , usterki nie da się usunąć w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposażenia lub urządzenie jest niezbędne Zamawiającemu, Wykonawca  ma obowiązek dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarz zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych.  

12. Jeżeli niemożliwym będzie wykonanie naprawy w siedzibie Zamawiającego ,Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniając  Zamawiającemu (o ile wystąpi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz  zastępczy o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych , przy czym transport objętego naprawą egzemplarza  do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca zapewnia na własny koszt.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzeń stwierdzonych w urządzeniach lub elementach wyposażenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmówił ich usunięcia, to Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad, usterek, uszkodzeń stronie trzeciej na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

14. Wykonawca nie może odmówić naprawy urządzeń i wyposażenia, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

15. Usunięcie wad, uszkodzeń,  usterek powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej.

16. W przypadku gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urządzenie  lub element wyposażenia wymaga trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy łączny czas przeznaczony na naprawę przekroczył 15 dni Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad  lub na inne o  tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. Nowe urządzenie objęte jest takimi samymi warunkami gwarancji, przy czym okres gwarancji ulega odpowiedniemu skróceniu o okres bezusterkowej eksploatacji urządzenia objętego obowiązkiem wymiany.

17. Jeżeli  producent dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i elementów wyposażenia wymaga dla ich prawidłowej eksploatacji wykonywania określonych czynności konserwacyjnych lub przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić (zorganizować) wykonanie tych czynności na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o potrzebie i terminie wykonania takich czynności. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia i elementy wyposażenia Wykonawcy , o ile powiadomienie o zamiarze wykonania czynności konserwacyjnych lub przeglądów wpłynie do Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej.  

18. Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres gwarancji liczy się odrębnie dla każdego objętego naprawą egzemplarza wyposażenia i urządzenia lub innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

19. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

20. Obowiązki wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §  13 ust. 1 obejmuje bowiem również wynagrodzenie za wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

§ 22

1. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku niespełnienia niżej wymienionych wymagań:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac,

b) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być harmonogram rzeczowo – finansowy lub kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej  Umowie,

d) przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy z przedmiotem niniejszej Umowy – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa  powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie której realizowana jest Umowa,

e) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji  niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu Umowy,

f) w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.).

g) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

· dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu w/w umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie Umowy w sytuacjach określonych w ust. 2.

5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji w której łącznie zachodzą  n/w przesłanki: wartość (kwota) danej umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wartość (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 złotych.

7. W przypadku przedłożonych umów dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 10.000 złotych za każdy dzień zwłoki powstałej z tego tytułu.

8. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2-7.

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zlecającego dane prace.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie:

1) należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

2) należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informując o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej in formacji. W przypadku zgłoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

14. W przypadku płatności częściowych, warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji niniejszego zamówienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi).

141. Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców musi zostać dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w należności.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14 i 141, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w wymaganych dowodów.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta (w przypadkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności) w formie pisemnej  –  przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

18.  Kary umowne związane z podwykonawstwem:

1) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokości 0,1 %  nieuregulowanego łącznego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy

 lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia umownego brutto

o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 13 ust.1.

3)  za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów,

4) za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

19. Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy p.z.p. (dot. Sytuacji określonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiającemu prawo uchylenia się od obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezależnie od ewentualnego późniejszego uzupełnienia wymaganych dokumentów.

§ 23

Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany Umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do Umowy.

§ 24

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 26

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 27

1. Istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania prac/robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub  gdy podczas wykonywania Umowy pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania Programu Funkcjonalno – Użytkowego nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie dokumentacji lub robót budowlanych zgodnie z załączonym do SIWZ  Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

      1.) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

a. jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu Umowy konieczne będzie zaniechanie części robót/prac. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej §13. Podstawę dla zaniechania robót stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części prac lub robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym Kierownika budowy, Zamawiającego, Koordynatora oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji załączonej projektowej zawierać stanowisko autora dokumentacji projektowej (projektanta) o zasadności dokonania zmian w  dokumentacji.

2) terminów wykonania przedmiotu Umowy:

a.  jeżeli wykonanie prac/robót  dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z Umowy,

b.   na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub przyczyn losowych (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), bądź też działań osób trzecich, na które strony nie maja wpływu,

c.  jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Koordynatora. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. Typowe warunki atmosferyczne ustala się na podstawie średnich danych dla okresu ostatnich 30 lat .

d.  jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwią prowadzenie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej lub powyżej w stosunku do dopuszczalnych dla należytego wykonania technologii),

e.  z przyczyn technicznych, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, nieprzewidziane, niekorzystne warunki geologiczne),

f.  z przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, przedłużające się bez winy wykonawcy uzgodnienia, procedury administracyjne, z tym, że uzgodnienia i procedury administracyjne prowadzone w terminach standardowo ustalonych przez  organy oraz instytucje i służby uzgadniające nie traktuje się jako przedłużonych.

g.  jeżeli w trakcie wykonywania prac projektowych ulegną zmianie wymagania prawne mające wpływ na wykonanie  przedmiotu Umowy, a Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te zmiany w wykonanej dokumentacji projektowej.

3.  Strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy, lub jego poszczególnych etapów o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu (ust.2 pkt. 2).

4. Wniosek o zmianę terminu z powodu okoliczności, o których mowa ust. 2 pkt 2  Wykonawca pod rygorem utraty roszczenia o zmianę Umowy, zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego najpóźniej w terminie 20 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany Umowy. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany terminu i wpływ zdarzenia na czasookres wykonania prac projektowych lub robót budowlanych. W przypadku braku wniosku  do upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje się , że zaistniałe zdarzenia  nie miało wpływu na ryzyko terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 28

Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub wzajemnie sprzeczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych i sprzecznych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli będzie to tylko prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły, lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienia.

§ 29

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

                 WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY   

Załącznik nr 1 do Umowy

Sprawozdanie Wykonawcy

 w sprawie charakteru i ilości osób zaangażowanych w danym dniu przy robotach i pracach na terenie budowy  z dnia ……………………………. 2017 roku
Dotyczy zamówienia pn. „………………………………………………………………”
I.

Jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, tj …………………………………... oświadczam, że w dniu ………….. 2017 roku roboty były prowadzone od godziny ………………… do godziny ………………, a  na terenie budowy przy realizacji prac i robót było zaangażowanych:

1) ………pracowników Wykonawcy, przy realizacji robót  w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Wszystkie te osoby są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

2)  ……… pracowników podwykonawcy, tj. ……………………………., przy realizacji robót  w zakresie ………………………………………………..……………………………… ………………………………………………….. . Wszystkie te osoby są zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

II.

Ponadto informuję, że w dniu ………………….2017 roku na terenie budowy były wykonywane prace przez ……………………………………………………… polegające na …………………………….. . Osoba ta/osoby te nie jest/są zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę. Opisane wyżej czynności osoba ta/osoby te wykonywała/y na podstawie umowy  …………………… zawartej z  …………………………………. .

III.

Dodatkowo  informuję, że ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV.

Oświadczam, że poza wyżej wymienionymi osobami na terenie budowy w dniu ………………. 2017 roku żadne inne osoby nie wykonywały jakichkolwiek robót i prac  na potrzeby wykonania zamówienia pn. „…………………………………………………………………...”.
V.

Oświadczam, że informacje zamieszczone w sprawozdaniu  są  zgodne ze stanem faktycznym, a do tego dokładne i  precyzyjne.










…………………………………










( data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
Uwaga!

Sprawozdania  Wykonawca zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 8 rano następnego dnia roboczego, po dniu którego dotyczy, w formie elektronicznej na adres email: przetarg@mosir.radom.pl
33

